Договор № ГМТ//Р-_______________

(договор подряда на выполнение работ по разработке документации на техническое перевооружение в части замены систем пожарной автоматики на АГНКС Северо-Западного филиала)

| г. Санкт-Петербург | "__" ___________2022 |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» (ООО «Газпром газомоторное топливо»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного филиала Цыханвея Павла Сергеевича, действующего на основании доверенности от 27.12.2021 №332, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Протокола                                          , заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок работы по разработке документации на техническое перевооружение (далее – документация), разработке сметной документации, проведению экспертизы промышленной безопасности документации с получением положительных заключений и внесению их в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора, в части замены систем пожарной автоматики на АГНКС Северо-Западного филиала (далее – Работа/Работы), и сдать результат Работ Заказчику в порядке и сроки, определённые Договором, а Заказчик обязуется принять результаты надлежащим образом выполненных Работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Подрядчик выполняет Работу в соответствии с Заданием на разработку документации (Приложение № 1 к Договору) (далее – Задание), Графиком выполнения этапов работ (Приложение № 2 к Договору), Расчётом договорной цены (Приложения № 3, №№ 3.1-3.12 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, предъявляемыми к отношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работа по настоящему Договору выполняется по этапам, состав и сроки выполнения которых определяются в Графике выполнения этапов работ (Приложение № 2 к Договору).

  - Принятие этапов Работы по Договору подтверждается подписанием Заказчиком Универсального передаточного документа по форме, рекомендованной ФНС России (далее – УПД), свидетельствующего, что принятая Работа соответствует условиям Договора и удовлетворяет требованиям Заказчика.

  - Работа по Договору считается выполненной в полном объеме после подписания Сторонами УПД в отношении последнего этапа Работы, при условии наличия, подписанных Сторонами УПД в отношении всех этапов Работы, указанных в Графике выполнения этапов работ (Приложение № 2 к Договору).

2.4.	Срок выполнения Работ продлевается в случаях:

-	просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.3.1 настоящего Договора, - на период указанной просрочки;

-	приостановки выполнения Работ по инициативе Заказчика при условии направления Подрядчику соответствующего уведомления – на период, указанный Заказчиком в соответствующем уведомлении;

-	приостановки выполнения Работ Подрядчиком в соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации – на период до получения от Заказчика соответствующих указаний;

-	наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 9 настоящего Договора – на период действия соответствующих обстоятельств;

-	в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.5.	Во всех случаях приостановки Работ Подрядчиком, последний в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления обстоятельств, повлекших приостановку Работ, направляет Заказчику соответствующее уведомление о приостановке работ с указанием момента, с которого приостанавливаются Работы, и причин приостановки.

2.6.	Подрядчик вправе досрочно выполнить Работу и сдать результат Работы Заказчику, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить указанную Работу.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

## Стоимость Работ по настоящему Договору определена на основании выписки из протокола заседания членов ЦЗК ООО «Газпром газомоторное топливо» № ____ от ____ в соответствии с Расчётом договорной цены (Приложения № 3, №№ 3.1-3.12 к Договору) и составляет ______ (______ тысяч) руб. ____ коп., кроме того НДС по установленной законодательством Российской Федерации ставке.

## Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой (окончательной) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

## Затраты, связанные с приобретением прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, оплатой счетов, выставленных организациями, выдающими справки, технические условия и другие документы, необходимые для выполнения Работ, включены в стоимость Работ по Договору.

## Оплата стоимости Работ осуществляется по этапам в соответствии с Графиком выполнения этапов работ (Приложение № 2 к Договору), после подписания Сторонами УПД по соответствующему этапу Работ.

## Оплата выполненных этапов Работ производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами УПД по соответствующему этапу Работ, при наличии счета. Выставленный счет должен содержать ссылку на Договор, информацию об Объекте и выполненных Работах. Рабочими днями считаются рабочие дни в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации.

## Подрядчик выставляет УПД (исправленный, корректировочный) по форме, рекомендованной ФНС России, и в сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

## В случае подписания документов лицами, наделенными правом подписи за руководителя и главного бухгалтера, Подрядчик обязуется приложить к документам надлежащим образом заверенные доверенность, приказ или иной распорядительный документ организации (с образцом подписи), подтверждающий полномочия этих лиц на подписание документов. При этом в приказе или ином распорядительном документе полномочия должны быть четко обозначены.

## В случае ненадлежащего оформления УПД, а также несвоевременного их предоставления или нарушения Подрядчиком налогового законодательства РФ, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика возмещение убытков, вызванных таким незачетом налога из бюджета.

## Датой исполнения денежного обязательства Заказчика по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

## Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.

## Не позднее 3-х рабочих дней по завершении исполнения всех обязательств по Договору Стороны осуществляют окончательную сверку расчётов, Подрядчик оформляет акт сверки расчётов по Договору и направляет его на подписание Заказчику.

## Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, Подрядчик оформляет акт сверки расчетов по Договору и направляет его на подписание Заказчику.

## Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст.823 ГК РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача выполненной Подрядчиком Работы по настоящему Договору осуществляется по этапам и в сроки, предусмотренные Графиком выполнения этапов работ (Приложение № 2 к Договору). Подрядчик в сроки, определенные в Графике выполнения этапов работ, предоставляет Заказчику УПД в 2-х экземплярах и счет. Состав и сроки выполнения Работы, передачи результатов Работы определяются в Графике выполнения этапов работ (Приложение № 2 к Договору). Требования к количеству передаваемых материалов (результатам Работ) определяются Заданием.

  - Передача Подрядчиком Заказчику результатов Работы по этапам на рассмотрение и соответствующих УПД осуществляется по сопроводительным документам (с указанием перечня и количества передаваемых материалов), составленным Подрядчиком в соответствии со сроками, установленными Графиком выполнения этапов работ (Приложение № 2 к Договору).

Датой передачи Заказчику результатов Работы по этапам считается дата их получения Заказчиком.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения результата Работы обязан рассмотреть представленный результат, и либо подписать УПД и направить его в адрес Подрядчика, либо направить мотивированный отказ от приемки результатов Работы с указанием замечаний/недостатков и сроков их устранения.

  - Замечания/недостатки устраняются Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком в соответствии с п.4.3 настоящего Договора, и за свой счет при условии, что замечания не выходят за рамки требований Задания и иных исходных данных Заказчика.

  - Замечания/недостатки устраняются Подрядчиком однократно. В случае не устранения замечаний/недостатков (в том числе новые недоработки) Подрядчиком, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. Кроме того, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения причиненных ему убытков. При этом Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. Повторная сдача-приемка выполненных Работ после устранения замечаний осуществляется Заказчиком в порядке и в срок, установленные п. 4.3. Договора.

  - Датой подписания УПД считается дата его подписания Заказчиком.

  - Право собственности на результаты выполненных Работ, риск случайной гибели или случайного повреждения переходят к Заказчику с даты подписания УПД Заказчиком.

- ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

## Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора Стороны могут осуществлять обмен документов посредством электронного документооборота через портал online.sbis.ru, позволяющий достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору с соблюдением всех необходимых требований и в надлежащей форме.

Стороны договорились о следующем перечне обмениваемых документов:

- УПД;

- акты сверки взаимных расчетов.

## Документы, представляемые в электронном виде, заверяются квалифицированной электронной подписью уполномоченных должностных лиц. Подписи уполномоченных представителей Сторон на документах, переданных посредством электронного документооборота, имеют силу собственноручных.

## Датой передачи соответствующего документа считается день отправления на портал online.sbis.ru.

## Ответственность за получение электронных документов вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне.

## Сторона, направившая электронные документы, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если таковая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства, признанные таковыми Сторонами для целей Договора в соответствии с условиями Договора.

## В случае возникновения спора между Сторонами о некорректности квалифицированной электронной подписи (в том числе компрометации квалифицированной электронной подписи) или о подписании документа неуполномоченным лицом доказательство таких обстоятельств осуществляет Сторона, сделавшая подобное заявление.

## Изменение перечня электронных документов, определенных Сторонами при подписании Договора, а также особенностей обмена такими электронными документами осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

## Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности информации, касающейся паролей, идентификаторов, ключей электронных подписей, сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также электронных документов Стороны по настоящему Договору.

## При использовании телекоммуникационных каналов связи, принадлежащих организациям, предоставляющим услуги связи, Стороны не несут ответственности за возможные временные задержки при доставке электронных документов, произошедшие не по их вине.

## Стороны несут ответственность за идентичность информации, содержащейся в одном и том же документе, представленном как на бумажном носителе, подписанном уполномоченным представителем Стороны собственноручно и заверенном оттиском печати Стороны, так и в форме электронного документа.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязуется:

    - Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Передать Заказчику результат Работы (результат Работы по этапам) в сроки, определенные в Графике выполнения этапов работ (Приложение № 2 к Договору), в соответствии с Заданием, руководствуясь требованиями нормативной документации и действующим законодательством Российской Федерации. Отступление от Задания Подрядчиком возможно только с письменного согласия Заказчика.

По этапу «Разработка документации» Подрядчик обязан передать Заказчику в срок, указанный в Графике выполнения этапов работ (Приложение № 2 к Договору), предварительно согласованную Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 6.3.5. Договора, документацию.

    - При исполнении Договора Подрядчик обязуется соблюдать требования, действующих СТО Газпром в составе ЕСУОТ и ПБ СТО Газпром 18000.1-002-2014, СТО Газпром 18000.1-003-2014, СТО Газпром 18000.3-004-2014.

    - Не передавать результат Работы третьим лицам без согласия Заказчика.

    - Незамедлительно информировать Заказчика о возникновении каких-либо обстоятельств, препятствующих нормальному выполнению Работ.

    - По требованию Заказчика информировать его в письменной форме о ходе выполнения Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Заказчика.

    - Выполнять Работу с соблюдением действующих в Российской Федерации норм и правил по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды.

    - Нести полную ответственность за действия/бездействие привлекаемых Подрядчиком к исполнению Договора третьих лиц (субподрядчиков) как за свои собственные действия/бездействие.

    - Письменно согласовать с Заказчиком привлечение третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения Работ по Договору.

    - Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых разрешений на право выполнения Работ, требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора назначить ответственного Представителя для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, и направить Заказчику соответствующее уведомление.

    - Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все недоделки/замечания в результатах выполненных им Работ, являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. В случае не устранения Подрядчиком недоделок/замечаний, в том числе уклонения от устранения недоделок/замечаний, Заказчик вправе устранить недоделки/замечания самостоятельно или с привлечением третьих лиц. В указанном случае Заказчик вправе требовать с Подрядчика возмещения Заказчику понесенных расходов. Подрядчик возмещает Заказчику расходы в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

    - Оплачивать все налоги, пошлины и сборы, связанные с исполнением Договора (в том числе платежи за получение необходимых исходных данных для выполнения Работ по Договору в уполномоченных организациях, получение технических условий по присоединению к источникам инженерно-технического обеспечения, согласование документации в уполномоченных организациях, государственных органах и органах местного самоуправления, платежи за проведение экспертизы промышленной безопасности, затраты, связанные с получением уведомлений о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора).

    - Подготовить данные, необходимые для оформления заявки на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения энергоснабжающих организаций в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости).

    - При выполнении этапа Работ «Проведение экспертизы промышленной безопасности» Подрядчик обязуется обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности документации (направление на экспертизу) с получением положительного заключения (заключений) и внесение сведений о заключении (заключениях) в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора с предоставлением Заказчику уведомлений о внесении заключений экспертизы промышленной безопасности в Реестр.

    - Участвовать в сдаче Объекта в эксплуатацию (при направлении уведомления Заказчиком о необходимости такого участия), а также обеспечить участие своих представителей в комиссиях, создаваемых Заказчиком для осуществления проверок, при условии надлежащего уведомления Подрядчика.

    - Обеспечить участие своих полномочных представителей на рабочих совещаниях, организуемых Заказчиком, при условии своевременного уведомления Подрядчика о времени и месте их проведения.

    - Представлять разработанную в соответствии с настоящим Договором документацию и отдельные ее разделы на согласование органам и организациям, выдавшим технические условия, органам исполнительной власти, надзорным и иным органам и организациям, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством РФ согласование документации и отдельных ее разделов, выдающим разрешения на производство соответствующих работ.

    - После завершения выполнения Работ по Договору или при досрочном расторжении Договора возвратить Заказчику доверенность/доверенности, выданные Заказчиком Подрядчику с целью представления интересов Заказчика в рамках выполнения Работ по настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения Работ по Договору/расторжения Договора.

    - Подрядчик обязан по запросу Заказчика или в случае изменений в составе долей участников организации, в составе исполнительных органов/совете директоров (наблюдательном совете), применения специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах, представить Заказчику запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях (по адресу электронной почты info@gmt-gazprom.ru или на электронном носителе) с подтверждением соответствующими документами в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений или получения соответствующего запроса Заказчика.

    - Уступка прав и обязанностей по Договору (передача Договора), уступка права (требования), перевод долга по Договору, залог права (требования), вытекающего из Договора, Подрядчиком не допускается без получения согласия Заказчика в письменной форме.

    - Весь персонал, с привлечением которого выполняются Работы, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим персоналом Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора, и соответствовать требованиям к квалификации персонала Подрядчика. Весь персонал должен быть аттестован согласно действующим правилам и нормам. Подрядчик гарантирует, что привлекаемый им персонал для работы на объектах повышенной опасности не имеет непогашенной судимости, не находится в розыске и под следствием за совершенные противоправные действия.

    - В случае привлечения к Работам граждан иностранных государств, у привлекаемого к Работам персонала должны быть визы на право въезда на территорию Российской Федерации (многократная, деловая или рабочая), со сроком действия, перекрывающим срок окончания визита, паспорт гражданина иностранного государства и миграционная карта, а также отсутствовать какие-либо обременения.

    - Подрядчик обязан за свой счёт заменить удалённого в соответствии с условиями настоящего Договора работника в течение времени, согласованного с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

    - Подрядчик обязан соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объектах Заказчика.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлечь к выполнению Работ по Договору третьих лиц (субподрядчиков) на условиях, указанных в настоящем Договоре.

  - Заказчик обязуется:

    - Передать Подрядчику исходные данные в соответствии с п. 2 Задания по сопроводительным документам (с указанием перечня и количества передаваемых материалов).

    - Произвести приемку и оплату выполненной Подрядчиком Работы в размере и порядке, предусмотренных разделами 3, 4 и 5 Договора.

    - По обоснованному запросу Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней выдать на лицо, указанное Подрядчиком, соответствующую доверенность на выполнение от имени Заказчика действий (осуществление полномочий), необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора назначить ответственного Представителя для координации и согласования с Подрядчиком хода выполнения Работ, и направить Подрядчику соответствующее уведомление.

    - В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения документации на предварительное согласование, рассмотреть ее, и по результатам рассмотрения в указанный в настоящем пункте срок направить Подрядчику уведомление о предварительном согласовании документации либо замечания к документации, с указанием срока их устранения. Документация должна быть направлена Заказчику на предварительное согласование в рамках сроков, предусмотренных Графиком выполнения этапов работы (Приложение № 2 к Договору), с учетом п. 6.1.2. Договора.

    - По письменному запросу Заказчика, предоставлять полномочному Представителю Заказчика отчеты о ходе выполнения Работ, подписанные ответственным Представителем Подрядчика.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, проверять ход и качество выполнения Работ.

    - Не принимать от Подрядчика результат Работ в случае, если представленный результат Работы не соответствует условиям Договора.

    - Запрашивать у Подрядчика путем направления письменного запроса информацию о составе долей участников организации, составе исполнительного органа/совета директоров (наблюдательного совета), о применении специальных налоговых режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.

    - В любое время приостановить выполнение Работ по Договору, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Возобновление Работ по Договору осуществляется Подрядчиком после получения соответствующего уведомления от Заказчика.

    - Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает законодательство РФ. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Подрядчиком. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по Договору.

    - Заказчик может дать Подрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал Подрядчика, участвующий в выполнении работ, который:

˗ проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей;

˗ не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные законодательством РФ;

˗ не соблюдает требования Стандартов/Стандарта о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующих на объектах Заказчика.

Заказчик письменно указывает причину удаления, и Подрядчик обязан отстранить любого такого работника от выполнения Работ и удалить его из перечня персонала Подрядчика.

Работник Подрядчика, удаленный по любой из причин, указанных в настоящем пункте Договора, не может быть привлечён повторно для выполнения Работ по Договору, или к каким-либо другим работам Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

  - Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ по Договору в полном объеме с высоким качеством, соответствующим Заданию, требованиям соответствующих нормативных документов, а также своевременное устранение всех недостатков и дефектов.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования результата Работ, а также в процессе эксплуатации Объекта, работы по техническому перевооружению которого выполнялись на основе разработанной документации. При этом Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение Заказчику причиненных убытков в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - При обнаружении недостатков в документации, Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные Работы. Кроме того, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение Заказчику документально подтвержденных причиненных убытков в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее дня, следующего за днем получения письменного извещения Заказчика. Срок устранения недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком, устанавливается Заказчиком.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов), в том числе в случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков (дефектов) на основе экспертизы, привлекаемой им за свой счет, и устраняет обнаруженные недостатки своими силами или с помощью привлеченного третьего лица. При этом Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных затрат. Подрядчик возмещает затраты Заказчика по проведению экспертизы и устранению обнаруженных недостатков (дефектов) в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

  - В случае не устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки своими силами или с помощью привлеченного третьего лица. При этом Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение затрат. Подрядчик возмещает затраты Заказчика по устранению обнаруженных недостатков (дефектов) в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

- УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - В случае передачи и использования Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации Стороны обязуются соблюдать требования Закона Российской Федерации «О коммерческой тайне» (иных нормативных актов Российской Федерации в данной области) и условия заключенного между Сторонами Соглашения (Договора) о конфиденциальности.

  - Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты любой, полученной от другой Стороны информации, не допускать её открытого опубликования, разглашения и передачи без письменного согласия Стороны, являющейся владельцем информации, третьим лицам и не использовать во вред друг другу.

  - Передача рабочего материала, других материалов, результатов работ/оказания услуг третьим лицам осуществляется по согласованию Сторон в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - Положения настоящего Договора, предусмотренные пунктами 8.2., 8.3. настоящего Договора, действуют в течение 3 (трёх) лет после прекращения настоящего Договора.

  - Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

  - В случае, если Подрядчик в ходе выполнения Работ по Договору привлекает субподрядчиков, которым для выполнения Работ необходим доступ к конфиденциальным сведениям, то он обязуется заключить с субподрядчиками соответствующие Соглашения о конфиденциальности, предусматривающие обязательства по защите информации, содержащей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации в объеме не менее, чем это предусмотрено в соответствующем соглашении о конфиденциальности, заключенном между Подрядчиком и Заказчиком.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

  - При наступлении указанных в п. 9.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.

  - Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

  - В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки в результатах Работы, в том числе и за те, которые обнаружены при их реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить. Кроме того, Заказчик вправе требовать с Подрядчика возмещение Заказчику убытков, вызванных недостатками результатов Работы, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - Подрядчик несет ответственность за несвоевременное получение и обеспечение согласований, разрешений и допусков, необходимых для выполнения Работы, произошедших по его вине. Такие согласования, разрешения и допуски должны быть получены в соответствии с порядком и в сроки, установленные соответствующими компетентными органами.

  - В случае нарушения сроков выполнения Работ (этапа Работ), установленного в Графике выполнения этапов работ (Приложение №2 к Договору), Заказчик вправе требовать от Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости невыполненных Работ (этапа Работ) за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются до даты фактического выполнения Работ (этапа Работ) Подрядчиком.

  - В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе требовать от Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от суммы просроченного к уплате платежа за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты погашения Заказчиком задолженности по оплате.

  - Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением Работ по Договору вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.

  - Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика и субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, компенсируется Подрядчиком.

  - Возмещение убытков за неисполнение обязательств по Договору осуществляется Сторонами в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего выполнения своих обязательств и /или обязанности устранения нарушений.

  - В случае ненадлежащего оформления УПД, а также несвоевременного их предоставления или нарушения Подрядчиком налогового законодательства РФ, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение убытков, вызванных таким незачетом налога из бюджета.

  - По каждому документально подтвержденному факту нарушения требований пропускного и внутриобъектового режимов Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 рублей.

- ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

  - Право собственности на результаты Работ переходит к Заказчику с даты подписания им УПД по соответствующему этапу. При этом за Подрядчиком без каких-либо дополнительных выплат Заказчику остается право использования этих результатов в своей текущей деятельности.

  - В случае, если при выполнении Работ по настоящему Договору возникнут охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на эти результаты будут принадлежать Заказчику, в т.ч. право на получение патента.

  - Подрядчик обязан в письменной форме согласовывать с Заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в результатах Работ по настоящему Договору, принадлежащих третьим лицам, и вопросов приобретения прав на их использование.

  - Цена исключительных прав на результаты Работ, передаваемые Подрядчиком Заказчику по настоящему Договору, считается включенной в стоимость Работ, которую Заказчик обязан оплатить в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения или возмещения за уступку имущественных авторских прав, указанных в п. 11.2 Договора.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику передачу полученных по Договору результатов Работ, не нарушающих исключительных прав других лиц.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что все результаты Работ, которые будут разработаны по настоящему Договору, будут созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами, которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование результатов Работ.

  - Датой передачи исключительных прав является день подписания Сторонами УПД по соответствующему этапу.

  - В случае возникновения у Заказчика убытков, вызванных ненадлежащими действиями Подрядчика по передаче исключительных прав на результат Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение причиненных Заказчику убытков.

  - Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

  - В случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц (субподрядчиков) в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Подрядчик обязуется включить в договоры с третьими лицами (субподрядчиками) положения о принадлежности исключительных прав, предусмотренных п. 11.2. настоящего Договора, Заказчику.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

  - Претензионный порядок досудебного урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой направлена претензия.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее – Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

  - Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ООО «Газпром газомоторное топливо»: info@gmt-gazprom.ru;

__________________________________: __________________.

  - Арбитражное решение является окончательным.

  - Местом арбитража будет являться Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малоохотинский пр., д.45, лит. А, пом. 802, 803.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив Подрядчику соответствующее уведомление не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты одностороннего отказа от исполнения Договора, а также оплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятой Заказчиком по УПД. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении.

  - В случае прекращения Договора до приемки Заказчиком результата Работ Подрядчик обязан передать результаты Работ Заказчику по УПД в количестве экземпляров в соответствии с настоящим Договором, по степени их готовности на момент прекращения Работ, в порядке, установленном в разделе 4 настоящего Договора. Заказчик обязан оплатить результаты выполненных и принятых Работ в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.5. настоящего Договора. В этом случае Стороны составляют и подписывают акт сверки расчетов по Договору.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. Датой подписания Договора Сторонами считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.

  - Работы по настоящему Договору выполняются в сроки, определенные в Графике выполнения этапов работ (Приложение № 2 к Договору). Началом выполнения Работ по Договору считается дата подписания Сторонами Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в форме дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.

  - Все дополнения, изменения и приложения составляют неотъемлемую часть Договора.

  - Стороны согласовали, что по решению Подрядчика УПД может быть заменен Актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), по утвержденной Заказчиком форме 1-РУ (Приложение № 4 к настоящему Договору), и счетом-фактурой.

  - Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора Стороны могут осуществлять обмен Актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), по утвержденной Заказчиком форме1-РУ, и счетом-фактурой посредством электронного документооборота через портал online.sbis.ru, позволяющий достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору с соблюдением всех необходимых требований и в надлежащей форме.

  - В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора адресов и/или реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, она обязана уведомить об этом в письменном виде другую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления таких изменений, при этом заключение дополнительного соглашения не требуется. В случае неисполнения указанного обязательства, Сторона, в отношении которой изменения произошли, и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе ссылаться на эти изменения при возникновении каких-либо споров между Сторонами.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны при исполнении Договора обязаны соблюдать Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции (Приложение № 5 к Договору).

  - В случае привлечения Подрядчиком субподрядчика и/или субподрядчиком третьих лиц (привлечение двойного и последующих субподрядов) для выполнения Работ без письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за каждый случай в размере:

- 175 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 2 000 000 рублей, но не превышает 50 000 000 рублей.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемыми его частями:

- Приложение №1. Техническое задание на разработку документации;

- Приложение №2. График выполнения работ;

- Приложение №3. Сводный расчет договорной цены;

- Приложения № 3.1 – Сводная смета на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту АГНКС-1 г. Сыктывкар;

- Приложения № 3.2 – Смета №1 На проектные (изыскательские) работы на АГНКС-1 г. Сыктывкар;

- Приложения № 3.3 – Смета №2 На выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности документации по объекту АГНКС-1 г. Сыктывкар;

- Приложения № 3.4 – Сводная смета на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту АГНКС-1 г. Ухта;

- Приложения № 3.5 – Смета №1 На проектные (изыскательские) работы на АГНКС-1 г. Ухта;

- Приложения № 3.6 – Смета №2 На выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности документации по объекту АГНКС-1 г. Ухта;

- Приложения № 3.7 – Сводная смета на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту АГНКС-1 г. Череповец;

- Приложения № 3.8 – Смета №1 На проектные (изыскательские) работы на АГНКС-1 г. Череповец;

- Приложения № 3.9 – Смета №2 На выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности документации по объекту АГНКС-1 г. Череповец;

- Приложения № 3.10 – Сводная смета на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту АГНКС-1 г. Великий Новгород;

- Приложения № 3.11 – Смета №1 На проектные (изыскательские) работы на АГНКС-1 г. Великий Новгород;

- Приложения № 3.12 – Смета №2 На выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности документации по объекту АГНКС-1 г. Великий Новгород;

- Приложение №4. ФОРМА Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (форма 1-РУ).

-	Приложение № 5. Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупци

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» Юридический адрес: 197046, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, литер А ИНН/КПП 3905078834/781301001 ОКПО 95727101, ОГРН 1063905088158 Банковские реквизиты: Р/с 40702810600000001686 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» К/с 30101810200000000827 БИК 044030827 Грузополучатель и его адрес: Северо-Западный Филиал ООО «Газпром газомоторное топливо», РФ, 196105, город Санкт-Петербург, Московский пр., дом 143, литера А. Плательщик: ООО «Газпром газомоторное топливо» Адрес: Российская федерация, 197046, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, литер А. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор _____________________/_________ / М. П. | Директор Северо-Западного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ / П.С. Цыханвей/ М. П. |  |  |